Risco de Abertura de Reclamação na Jornada do Totem

Objetivo: Identificar clientes com propensão a abrir reclamação após interação no Totem e fornecer o motivo do risco.

Sprint 1: Discovery & Definição do Target (Em andamento)

Alinhamento de regras de negócio e corte temporal.

- Estudo de Atribuição:

  - Análise da curva de tempo entre Interação Totem e Abertura Reclamação.

  - Decisão: Definição da janela de atribuição de X dias.

- Definição da Variável Resposta:

  - Target binário: 1 (Reclamou na janela) | 0 (Não reclamou).

Sprint 2: Engenharia de Dados & ABT (Em Andamento)

Construção da Tabela Analítica (Analytical Base Table) unificando Totem + CRM.

- 2.1. Feature Engineering - Visão 360 (CRM):

  - Incorporação das variáveis:

    - Perfil: idade, renda, segmento

    - Risco: churn_risk

    - Sentimento: nps, score_satisfacao

    - Histórico: qtd_reclamacoes_anteriores tempo_de_relacionamento

    - Canal: canal_preferencial

Sprint 3: Modelagem & Explicabilidade (XAI)

Treinamento do algoritmo e configuração da saída.

- 3.1. Treinamento do Modelo:

  - Algoritmo: XGBoost ou Random Forest (foco em dados tabulares).

  - Estratégia: Validação Out-of-Time (Treino: Meses M-3 a M-1 | Teste: Mês Atual).

- 3.2. Desenvolvimento do Módulo de Explicação:

  - Implementação da lógica de Reason Codes.

  - Output Final: Score de Propensão (0.00 a 1.00) + Texto Explicativo (Variavel: Valor).

  - Exemplo: Score: 0.85 | Motivo: qtd_reclamacoes_anteriores: 4 | idade: 75.

Sprint 4: Próximos passos

- Monitorar se novas features precisam ser adicionadas.

- Definição de thresholds

Este é o roadmap que criei.